ПРОГРАММА

благоустройства и озеленения 3 и 5 микрорайонов («Комарово»)

Центрального территориального округа на 2011 год.

| № | Виды работ, адреса | Объём | Сроки выполнения работ | Сумма (руб.) | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление наружного освещения: - от школы № 21 до ул. Набережная (по наказам избирателей). | Светильники – 11 шт. Провода СИП – 440 м. Опора ж\б – 11 шт. | 3 квартал | 250 000 | Управление ЖКХ, энергетики и транспорту. | Средства местного бюджета (депутат изб. округа № 16). |
| 2 | Восстановление наружного освещения: - бульвара Карпова; - ул. Колесова. | Светильники – 26 шт. Провода – 1000 м. Прибор учёта – 1 шт. | 3 квартал | 600 000 | ООО «Лотор» | Средства эксплуатирующей компании ООО «Лотор». |
| 3 | Отсыпка ям (в том числе горелой и плодородной землёй). | 500 куб. м. | май, июнь |  | ОАО «АЗ «Урал» | Средства ОАО «АЗ «Урал». |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников: - аллея ул. Лихачёва; - по дворам микрорайона; - набережная реки Миасс. | Деревьев – 5000 шт. Кустарников – 1500 шт. | май, сентябрь | 7 140 000 2 002 500 | ОАО «АЗ «Урал» | Средства ОАО «АЗ «Урал», Администрация МГО. |
| 5 | Посадка деревьев: - ул. Лихачёва 26, 29, 31, 33, 43, 53; - ул. Колесова 7, 9; - бульвар Карпова 11,12. | Деревьев – 100 шт. | май, сентябрь | 42 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 6 | Разбивка цветников и посадка однолетних цветов: - центральный газон вдоль ул. Лихачёва; - ул. Лихачёва 26, 29, 31, 33, 43, 53; - ул. Колесова 7, 9; - бульвар Карпова 11, 12. | 10 объектов. | Июнь | 89 100 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 7 | Уход за зелёными насаждениями (после посадки деревьев, кустарников и цветников): - адреса из пунктов 3, 4, 5, 6. | Деревья – 5183 щт. Кустарников – 1800 шт. Цветников – 10 объектов. | 2-3 квартал | 187 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 8 | Ремонт и окраска существующих МАФ: - ул. Лихачёва 26, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 53. - ул. Колесова 7, 9. - бульвар Карпова 12. | 10 дворов. | Июнь | 243 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 9 | Изготовление и установка урн (1 шт. – 1405 руб.): - ул. Лихачёва 22, 26, 27, 29, 33, 35, 37. - ул. Набережная 33, 37. - ул. Колесова 7. - ул. 8 Июля 26. | Урны для мусора 60 шт. | июнь, июль | 84 300 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 10 | Изготовление и установка деревянных лавочек (1 шт. – 1705 руб.): - ул. Лихачёва 26, 29, 31, 33, 43, 53. - ул. Колесова 7,9. - бульвар Карпова 11, 12. | Деревянные лавочки – 10 шт. | июнь, июль | 17 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 11 | Изготовление и установка кирпичных лавочек (1 шт. – 2750 руб.): - ул. Лихачёва 22, 29, 53. - ул. Набережная 41, 55. | Кирпичные лавочки – 20 шт. | июнь, июль | 55 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 12 | Изготовление и установка песочниц (1 шт. – 804 руб.): - ул. Лихачёва 26, 29, 31, 33, 43, 53. - ул. Колесова 7, 9. - бульвар Карпова 11, 12. | Песочницы – 10 шт. | июнь, июль | 8 040 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 13 | Изготовление и установка ограждений придомовых газонов у подъездов многоквартирных домов (1 п.м. – 413 руб.): | Ограждения – 540 п.м. | июнь, июль | 223 020 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 14 | Установка МАФ: - ул. Набережная 33, 35, 37, 39, 41. - ул. Лихачёва 37, 41, 49, 51. - ул. Колесова 11. - бульвар Карпова 11. | 6 дворов. | 2-3 квартал | 120 000 | УК «Урал – Сервис» | Средства управляющей компании. |
| 15 | Асфальтирование дворовых проездов: - ул. Лихачёва 53, 55. - ул. Набережная 35, 39. - ул. Лихачёва 26. | 380 кв. м. 300 кв. м. | 3 квартал | 380 000 300 000 | Управление ЖКХ, энергетики и транспорту. | Средства областного бюджета (из 50, 0 млн. руб.- депутат изб. округа № 16). |
| 16 | Ремонт дороги: - ул. Колесова (от ул. Лихачёва до ул. Ломоносова); - восстановление пешеход- ных тротуаров и переходов до нормативных требований. | 4950 кв. м. | 3 квартал | 5 567 560 | Управление ЖКХ, энергетики и транспорту. | Средства областного бюджета (из 110, 2 млн. руб.). |
| 17 | Строительство дворовых спорткомплексов: - подготовка проекта спортивного стадиона для молодёжных экстремальных видов спорта. - ул. Лихачёва 49, 51. - бульвар Карпова 10, 12. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 3 квартал | 250 000 250 000 | Управление физ-ры, спорта, туризма и молодёжной по- литики, моло- дёжная палата при Собрании депутатов. Управление ЖКХ, энергетики и транспорту. | В рамках мероприятий при участии партии «Единая Россия». |
| 18 | Установка адресных указателей. | 30 шт. – простых указателей. 20 шт. – световых указателей. | 3 квартал | 45 000 10 000 | Управление ЖКХ, энергетики и транспорту. | В рамках мероприятий при участии партии «Единая Россия». |

Всего:  17 713 520 руб.

В том числе:

- из средств областного бюджета							6 047 560 руб.

- из средств местного бюджета							   250 000 руб.

- в рамках мероприятий при участии партии «Единая Россия»		605 000 руб.

- из средств управляющей компании  ООО «Урал – Сервис»		1 068 460 руб.

- из средств ОАО «АЗ «Урал»							9 142 500 руб.

- из средств ООО «Лотор»								   600 000 руб.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Администрации

Миасского городского округа								О.Ю. Спицын.

Председатель исполнительного комитета

Миасского местного отделения

политической партии «Единая Россия»							С.А. Фёдоров.

Исполнительный директор ОАО «АЗ «Урал»

Депутат Собрания депутатов по 16 изб. округу						А.М. Васильев.

Директор  ООО «Лотор»									Н.В. Рындин.

Директор управляющей компании  ООО «Урал – Сервис»				А.Н. Повельев.

Депутат Собрания депутатов по 15 изб. округу						А.Н. Котов.